Referat brukergruppemøte 13.05.19

Referat fra skolegruppe

Deltakere: 
Ann Merethe Hanstad, kontaktlærer elevråd Vålbyen skole
Mona Busk Vesterdal, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Torstein Risberg, leder KO-utvalg

Forfall: 
Andreas Lande, elevrådsleder Våler ungdomsskole
Sigrid Svenkerud, nestleder elevråd Våler ungdomsskole
Ellen Sandbakk, ass. rektor Våler ungdomsskole
Morten Libekk, rektor Våler ungdomsskole
Gunn Myren, ass. rektor Vålbyen skole
Ole Petter Venstad, leder FAU Vålbyen skole

Felles for alle: 
Arild Lande hadde en gjennomgang av framdriften i prosjektet.

Arkitekt Thomas Tulinius presenterte en ny skisse av skole og aktivitetshus. I ny skisse er et 12,5 m basseng er integrert i aktivitetshuset. Bibliotek, kultur er plassert i banken der banken også har blitt utvidet med et «tilbygg». Ny skisse har fått arbeidsnavn L3+

Vedlagt følger presentasjonen til Tulinius.

Det er planlagt informasjon til kommunestyret 20. mai.

Det planlegges et åpent informasjonsmøte i begynnelsen av juni.

Gruppearbeid – skole
Skolegruppa er positiv til L3+.

Punkter som ble diskutert:

- Uteområdet for skole bør utvides sørover.

- Fordel m/basseng integrert i aktivitetshus.

- Basseng: Ønske om å utvidet bassenget til 10 m bredde i stedet for 8 m. Kan heis og trappeløsning tilsvarende i Voss brukes slik at det ikke er behov for rampe og at bassenget dermed blir bredere? (Torstein Risberg viste bilde av denne løsningen.)

- Det er viktig med en sentralt plassert administrasjon og personalrom for de ansatte i skolen. Plassering i nåværende bibliotek er glimrende.

- Bra med noe utvidelse av lærerarbeidsplasser i 1-7.

- Fint med overbygg over inngangspartiene for 1-7.

- Parkeringsplass nord ved nåværende basseng flyttes slik at uteområdet ikke blir oppdelt av parkeringsplasser.

Referent: Dagrun Gundersen

Neste møte: 
28. mai, kl 17, Våler ungdomsskole